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 招标公告     
六安世立医院内科楼外墙、屋面改造工程招标公告

一、招标编号：SLYYZX-202006
二、项目名称：六安世立医院内科楼外墙、屋面改造工程 
三、项目实施地点：六安市世立医院内 
四、项目实施主体（招标人）：六安世立医院有限公司
五、项目实施主体（招标人）地址：六安市裕安区磨子潭路

六、项目类型：工程类
七、招标方式：公开招标
八、项目概况、投资规模：
（1） 内科大楼外墙的原墙面及保温及抹灰层的铲除，重新施工二遍混合砂浆抹灰作为基层、外墙保温、防水立面砂浆及水包水多彩真石漆（两道外墙弹性防水腻子、一道外墙抗碱底漆、拉花涂料一层、两遍外墙多彩底涂、一道多彩面漆、一道外墙多彩罩面漆）；

（2）内科大楼南侧入口的雨棚玻璃拆除更换，钢结构重新防腐；外墙面“内科楼”字体无损拆除：完工后重新安装；

（3）内科大楼室内东、西两侧阳台的原内墙面铲除后，混合砂浆抹灰后，完成内墙面腻子刮涂和乳胶漆（一底二面）；

（4）施工内容涉及的安全网、脚手架、建筑垃圾清运等；

施工措施要求：外立面施工登高作业采用钢管脚手架；建筑南侧自入口西侧起向东搭设12米宽安全通道（入口雨棚处搭设6m高，双层，其余部分搭设4.5m高双层脚手架安全通道），通道与东侧宽10米的安全通道相连，建筑北侧自膜结构东侧起搭设4.5米高，双层，宽15米安全通道，与东侧安全通道相连。

（5）屋面保温防水已大面积起壳漏水拆除重做。

（6）大楼四周影响施工的绿化铲除并恢复。

九、资金来源：企业自筹
十、计划工期：60日历天
十一、投标人资质、资格要求： 
1、企业资质要求：独立法人资格,建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑工程施工总承包三级(含)以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

2、项目经理资质要求：项目经理须为建筑工程二级(含)以上注册建造师，并持有有效的安全生产考核合格证（建安B证）；

3、本项目不接受联合体投标；

4、企业不得出借本企业的资质、证照以及本企业工作人员的资质、证照供他人投标。对出借资质、证照等的，无论何时发现，属于投标未中标的，其投标保证金不予退还，是否给予违规投标人投标资格限制及投标资格限制期限应当按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定进行处理；属于已中标的，取消其中标资格或终止合同，其投标保证金、履约保证金不予退还，是否给予违规中标人投标资格限制及投标资格限制期限应当按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定进行处理。
十二、招标范围：具体详见招标文件、工程量清单及设计施工图纸等。 
十三、标段数：1个
十四、公告发布时间：2020年6月15日
十五、公告发布媒介：招标网、采购与招标网及世立医院网（www.bidchance.com/https://www.chinabidding.cn/http://www.laslyy.com/）
十六、项目开标时间：2020年  7月5日9时00分
十七、资格审查方式：资格后审 
十八、评标办法：二阶段评标法（有效报价负接近+二轮商务谈判）详见招标文件
十九、其他注意事项： 

1本招标文件中货币币种均为人民币。

2投标人报名后，必须及时支付招标文件工本费，否则，报名不成功。

3本招标文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过招标代理机构发放，请务必随时关注，以免影响投标文件编制，因投标人未及时关注相关信息对投标造成的不利后果由其自行承担。

二十、招标文件的获取

1本项目接受符合条件的优秀施工企业报名。因未及时在招标代理机构办理报名手续的，责任自负。

2投标人可于2020年 6月 15日至2020年7 月 4 日17:00前在代理单位领取招标文件。

3招标文件及相关资料工本费：人民币 300 元/套，售后不退。

投标文件的提交

4.1投标文件提交截止时间：2020年 7月 5日 9时 00 分（北京时间）

4.2投标人须在投标截止时间之前，递交投标文件。

4.3逾期送达或者未送达至指定地点的投标文件不予受理。

联系方式

5.1招标人：六安世立医院有限公司

联系人：徐先生  联系方式：15155405688

5.2招标代理机构：中经国际招标集团有限公司

联系人：许工    联系方式：15000006455
第二章 投标人须知
（一）、前附表

	序号
	序列名称
	序列

	1
	项目名称
	六安世立医院内科楼外墙、屋面改造工程

	2
	项目地点
	六安市世立医院内

	3
	招 标 人
	六安世立医院有限公司

	4
	工程设计单位
	/

	5
	建设规模
	本项目最高限价人民币267万元。

	6
	工程概况简要说明
	本工程主要建设内容包含世立医院内科大楼外立面改造及屋面维修改造工程，具体包含外立面老旧脱落墙面铲除并新建真石漆外墙面，老旧屋面结构层铲除并新建屋面防水及保温层，搭设临时安全通道及四周影响施工的绿化铲除并恢复等，具体详见工程量清单。项目投资约267万元。

	7
	招标范围
	√招标公告及工程量清单范围

其他说明：

（1）内科大楼外墙的原墙面及保温及抹灰层的铲除，重新施工二遍混合砂浆抹灰作为基层、外墙保温、防水立面砂浆及水包水多彩真石漆（两道外墙弹性防水腻子、一道外墙抗碱底漆、拉花涂料一层、两遍外墙多彩底涂、一道多彩面漆、一道外墙多彩罩面漆）；

（2）内科大楼南侧入口的雨棚玻璃拆除更换，钢结构重新防腐；外墙面“内科楼”字体无损拆除：完工后重新安装；

（3）内科大楼室内东、西两侧阳台的原内墙面铲除后，混合砂浆抹灰后，完成内墙面腻子刮涂和乳胶漆（一底二面）；

（4）施工内容涉及的安全网、脚手架、建筑垃圾清运等；
施工措施要求：外立面施工登高作业采用钢管脚手架；建筑南侧自入口西侧起向东搭设12米宽安全通道（入口雨棚处搭设6m高，双层，其余部分搭设4.5m高双层脚手架安全通道），通道与东侧宽10米的安全通道相连，建筑北侧自膜结构东侧起搭设4.5米高，双层，宽15米安全通道，与东侧安全通道相连。

屋面保温防水已大面积起壳漏水拆除重做。
大楼四周影响施工的绿化铲除并恢复。

	8
	标段划分
	单标段

	9
	资金来源
	企业自筹

	10
	工程工期
	60日历天

	11
	质量标准要求
	质量标准：“合格”备案

	12
	评标办法
	二阶段评标法（有效报价负接近+二轮商务谈判），具体详见第二章《评标办法》

	13
	资格审查方式
	□资格预审                       eq \o\ac(□,√)资格后审

	14
	招标资质

资格要求
	1、企业资质要求：独立法人资格,建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑工程施工总承包三级(含)以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

2、项目经理资质要求：项目经理须为建筑工程二级(含)以上注册建造师，并持有有效的安全生产考核合格证（建安B证）；

3、本项目不接受联合体投标；

4、企业不得出借本企业的资质、证照以及本企业工作人员的资质、证照供他人投标。对出借资质、证照等的，无论何时发现，属于投标未中标的，其投标保证金不予退还，是否给予违规投标人投标资格限制及投标资格限制期限应当按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定进行处理；属于已中标的，取消其中标资格或终止合同，其投标保证金、履约保证金不予退还，是否给予违规中标人投标资格限制及投标资格限制期限应当按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定进行处理。

	15
	项目班子配备


	项目经理资质要求：建筑工程二级(含)以上注册建造师，并持有有效的安全生产考核合格证（建安B证）。
1、项目经理（注册建造师）：拟任项目经理（注册建造师）必须与资格审查合格通过的项目经理（注册建造师）在名称、专业、资质等级等方面一致。

2、项目技术负责人应具有与本工程项目相适应专业的助理工程师及以上职称。

3、施工项目部关键岗位人员必须专业配套、证件齐全、人数符合要求。施工项目部关键岗位人员配备标准：项目经理（建造师）、技术负责人（1名）、质量员（1名）、施工员（1名）、安全员（1名）、取样员（1名）。专业不配套或人数不符合要求的，应按不实质性响应招标文件要求处理。

4、项目经理（建造师）及项目班子成员以投标文件载明的成员名单为准。

其它要求：

（1）企业不得出借本企业资质、证照以及本企业注册建造师等工作人员的资质、证照供他人投标，对出借资质、证照的，无论何时发现，属于投标未中标的，其投标保证金不予退还；属于已中标的，将取消其中标资格或终止合同，其投标保证金、履约保证金不予退还，情节严重的将提请执法机关查处，直至追究刑事责任，并向社会公开曝光。

（2）投标项目班子必须是投标人本单位工作人员，项目经理不得有在建（待建）工程，如有将取消中标资格。

	16
	投标文件
	壹份正本，肆份副本。商务标、技术标可采用合订本，正本与副本可密封在同一包装袋中。

	17
	投标有效期
	投标文件提交截止时间后：30天内有效    

	18
	投标保证金
	保证金允许方式：  eq \o\ac(□,√) 现 金

保证金数额：人民币50000元
退还方式：中标单位的投标保证金在领取中标通知书时，扣除相应的招标代理服务费、清单及控制价编制费、评标咨询费、场地费等费用后，当场退还；其他单位的投标保证金（含中标备选单位）在确定中标单位后现场退回。

注：1、保证金提交时限：随同投标文件时间一并递交。

    2、未能足额提供保证金的标书一律不予评审。

	19
	中  标  人

履约担保
	保证方式：中标人可以通过转账、网银支付、汇票、支票等方式提交履约保证金。

保证金数额：中标人按合同总价额即中标价的5％—10％提交履约保证金，具体数额实行差额累进制计算。合同价款2000万元（含）以下的，按10％提交履约保证金；2000万元至5000万元（含）的部分，按7％提交履约保证金；5000万元以上的部分，按5％提交履约保证金。

中标人以现金进行履约保证的，应将现金提交到招标单位指定的银行账户。

提交时限：中标公示后在投诉期内无异议的，中标人自投诉期满次日起10个工作日内提交履约保证金，并在提交完毕次日起10日内与招标人（发包人）签订合同。在投诉期内有异议的，经调查处理属于异议不成立的，自确认异议不成立次日起10个工作日内提交履约保证金，并在提交完毕次日起10日内与招标人（发包人）签订合同。

中标人必须按上述要求提交履约保证金并与招标人（发包人）签订合同，超过时限未提交履约保证金或因中标人自身原因未在招标文件约定时限内签订合同的，其中标资格无效，招标人依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

	20
	安全文明要求
	必须确保安全文明施工，依据国家现行相关规定执行

	21
	总包及分包规定
	不允许分包

	22
	现场条件
	具备施工条件

	23
	招标人提供的招标文件、图纸及其他资料
	招标文件及工程量清单

	24
	答疑时间、投标文件递交截止时间

及开标时间
	投标人对疑问提交时间、补遗时间、答疑时间截止时间为 2020年06月20日17时00分，开标时间与投标文件递交截止时间为同一时间即  2020年  7 月  5 日  9 时  00 分，投标文件逾期送达者将做为废标处理。



	25
	投标文件递交及开标地点
	六安市磨子潭路六安世立医院开标会议室

	26
	递交投标文件注意事项
	投标文件不得采用活页装订，否则、按废标处理。

	27
	开标注意事项
	投标人参加开标会议现场应出示以下资料：

(1)企业营业执照； (2)资质证书及安全许可证； (3)法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件；上述所有资料复印件（须清晰）均须按照顺序加盖法人公章，装订成册。
注：投标人的法定代表人或其授权委托代理人必须参加开标会议。各投标人参加开标会议的人数不得超过3人。若是投标人的法定代表人到场的应出示本人居民身份证和法定代表人身份证明书原件；若是授权委托人到场的应出示本人居民身份证和有效的授权委托书原件。凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席开标会议者，投标文件不予接受，投标资格无效。

	28
	评标注意事项
	1、密封情况检查：由投标人代表相互检查投标文件的密封情况。

2、其他注意事项

	29
	付款方式
	按月完成工程量支付中标合同价格的75%；工程竣工验收合格并审计后付至审计认定工程造价的95%，余下5%于质保期满后无息支付（质保期2年）。

	30
	工期要求
	本项目工期 60  日历天，严格执行招标文件确定的期限。违背工期管理的，将按合同专用条款及专用条款的补充条款进行处理。

	31
	围、串标行为认定
	在项目开评标过程中，有下列情形之一的，评标委员会应依法否决相应的投标，并将具体情况报告招投标监督管理机关，依法进行处理。

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）投标人投标报价与公布的控制价相比降幅过小，明显缺乏竞争性，有围标、串标嫌疑的。

	32
	其他要求说明
	1.已缴纳投标保证金的投标人放弃投标，因其放弃投标，导致投标人少于3家引起招标失败的，该投标人不得再参加此项目的投标。

2.本招标文件的解释权在招标人。


（二）总则

说明、招标方式、资金来源及质量要求

1.1本招标项目说明详见本须知前附表；

1.2招标方式：公开招标；

1.3资金来源见本须知前附表。

踏勘现场、投标费用

2.1踏勘现场：招标人不组织踏勘现场。投标人请务必自行对工程现场及周围环境进行踏勘以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人自行承担踏勘现场的责任和风险。

2.2投标费用：投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。
（三）招标文件
招标文件组成

3.1招标文件包括：

3.1.1本招标文件的全部内容；

3.1.2投标答疑文件及通知。

3.2本项目资格审查文件（若有）也为招标文件的组成部分。

3.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或由于自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，同时根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

招标文件的澄清

4.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按规定的时间向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按规定的时间向所有投标人发布。该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

4.2投标疑问送达地址：中经国际招标集团有限公司

    领取投标答疑地址：中经国际招标集团有限公司

招标文件的修改

    5.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改。

5.2招标文件的修改内容经备案后告知所有投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

5.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以备案内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的内容为准。

5.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确并在告知所有投标人。

5.5如果投标人在答疑截止时间前，未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。

5.6招标人对投标人提出的问题将以书面答疑的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。

5.7书面答复、补充通知或答疑纪要将按招标文件规定的时间内告知所有投标人。书面答复或答疑纪要必须报备案并作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

（四）投标文件的编制

投标文件的语言及度量衡单位

6.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文 (语言文字)。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但必须附有经权威翻译机构核准的中文译文。

6.2 除技术要求中另有规定外，投标书所使用的度量衡单位均须采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的组成

   7.1 投标书应包括招标文件规定的全部内容。

   7.2 投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

    7.3 投标人不得擅自对招标文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是未对招标文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

8、   投标报价

8.1投标人应按招标范围及工期要求，充分了解现场情况，正确理解设计图纸和招标文件，正确估计工作的难易程度和必须投入的技术力量，确定施工全过程费用。
8.2本项目招标代理服务费和清单及控制价编制费用分别按报酬按照国家计委计价格[2002]1980号、[2011]534号文件及安徽省建设厅、安徽省物价局皖价服[2007]86号文规定的收费标准计取共计33186元，评标咨询费、场地费等费用按实际发生收取，均由中标人支付。付计算过程：暂按226万元计算
招标代理费用计算过程

中标金额为:226万元

0---100：100×1.000％=10000.000元

100---226：126×0.700％=8820.000元

各项结果累计得：18820.000元

按100％计算得：18820.000元

收费项目：6.1 建筑工程量清单编制（清单计价）

中标价（万元）：226

0---100：100×4.80‰=4800.00元

100---200：100×4.30‰=4300.00元

200---226：26×3.80‰=988.00元

各项结果累计得：10088.00元

按100％计算得：10088.00元

收费项目：6.3 建筑工程控制价编制（清单计价）

中标价（万元）：226

0---100：100×2.00‰=2000.00元

100---200：100×1.80‰=1800.00元

200---226：26×1.60‰=416.00元

各项结果累计得：4216.00元

按100％计算得：4216.00元

合计：18820+10088+44216=33124元

按7折优惠33124×70％=23186元

专家评审费按8000元计算

总计为23186+8000=33186元

附表1：招标代理服务收费标准
 

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.035%


	咨 询 项 目 
	收费基础 
	工 程 类 型 
	单 位 工 程 金 额 （万元） 

	
	
	
	100 以内 
	200 以内 
	500 以内 
	1000 以内 
	2000 以内 
	5000 以内 
	10000以内 
	10000以上 

	清单计价
	工程量清单编制 
	中标价 
	建筑工程 
	4.8
	4.3
	3.8
	3.4
	3.0
	2.8
	2.5
	2.3

	
	
	
	安装工程 
	5.0
	4.6
	4.0
	3.6
	3.1
	2.9
	2.6
	2.4

	
	控制价（标底价） 
	中标价 
	建筑工程 
	2.0
	1.8
	1.6
	1.4
	1.3
	1.2
	1.1
	1.0

	
	
	
	安装工程 
	2.1
	1.9
	1.7
	1.6
	1.4
	1.3
	1.2
	1.1


附表2：安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准

9、    投标货币

本项目投标须以 人民币 报价。

（五）投标文件的递交

10、   投标文件的密封和标记

    10.1 投标人应将投标文件正本单独装在一个密封袋中，所有副本再封装在一个密封袋中，且在文件的右上角标明“正本”或“副本”的字样。在骑缝处上加盖投标人公章和法定代表人印鉴。当投标书正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，投标人应无异议，否则按废标论处。

10.2 内外层密封袋均应：

 (A) 按“投标人须知前附表”序号25注明的开标地点递交；

 (B) 投标截止时间同“投标人须知前附表”序号24注明的开标时间；

(C) 注明项目名称、招标编号、正本或副本及“请勿在 ××时间之前开启（开标时间，详见“投标人须知前附表”序号24的规定）”的字样。

(D) 注明投标单位名称和地址。

11、   迟交的投标文件

11.1招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

12、   投标文件的有效性

12.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。

12.1.1投标文件未按照招标文件的要求装订、密封和标记的；

12.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章或未经法定代表人签字或盖章的； 

12.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

12.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

12.1.5投标人投标工期超过招标文件规定工期的。

13、   投标文件的修改和撤回

    13.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

13.2投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知10条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

13.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

14、履约保证

14.1履约担保

合同协议书签署前，中标人应按投标须知前附表的规定提交履约保证金 ，中标人拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标资格，招标人将有充分的理由不与其签订合同，给招标人造成损失的，中标人应予以赔偿并承担相应的法律责任。

14.2履约保证金退还

中标人未发生招标文件和合同约定的违约情形，工程竣工验收后，可凭建设工程项目竣工验收报告（初验报告或单位工程验收报告或交工验收报告）等材料，向建设单位提出退还履约保证金的申请。建设单位应当从收到申请及相关材料之日起30日内，将履约保证金退还中标人。
第二章  评标办法

评标办法前附表符合性评审指标表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	营业执照
	提供原件或复印件加盖公章，评标现场查验。

	2
	投标单位名称的一致性要求
	投标单位名称与资格后审提供的营业执照应一致。

	3
	资格资质要求
	投标人必须满足招标文件要求。

	4
	授权委托书及

授权代理人身份证
	若法人代表本人参加开标会则只需查验身份证；若委托代理人参加开标会则需查验授权委托书、委托代理人居民身份证。

	5
	投标文件签字盖章要求
	投标文件应按招标文件规定加盖投标单位印章并经投标单位负责人或其授权的代理人签字或盖章。

	6
	工期
	满足招标文件要求

	7
	投标保证金
	按招标文件要求提交投标保证金

	8
	合规经营材料
	财务报表、经营业务数据、诉讼仲裁情况等

	以上评审有任何一项未通过或缺少任何一项材料的，资格审查不合格，按照无效投标处理。


1．评标方法

1.1本次评标采用二阶段评标方法有效报价负接近+二轮商务谈判：
首先，由评标委员会根据招标文件要求(符合性评审)，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合要求和未实质性响应招标文件要求的投标均不进入商务标评审程序。评标委员会按照评审办法规定，分别按上述评审标准对投标人进行符合性评审，对所有通过符合性评审的投标人商务标报价进行计算，得出算术平均值即为评标基准值。投标报价等于或负最接近评标基准值的投标人为入围第一候选人，投标报价次负最接近于评标基准值的投标人为入围第二候选人。报价第三次负最接近于评标基准值的投标人为入围第三候选人；投标报价相同的现场抽签决定排序。（评标委员会只推荐入围单位不定标）
（二）因本次医院项目建设特殊性和安全性，建设单位将对入围的3名投标人进行考察和二轮商务谈判，并决定最终中标人。
（1）如果出现两家或两家以上报价相同且为入围候选人者，采取招标人抽签方式确定入围单位。  

（2）“有效报价”主要考虑：①报价是否响应本招标文件的实质性要求；②报价是否会降低本招标文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本（本项目成本价规定为评标基准值的85%）；④是否有重大缺项漏项或错项。供应商不得以低于成本价的价格投标。

10.2招标过程中，如果招标小组一致认定供应商报价不合理的，可以要求供应商提供合理说明，否则招标小组可以认定其报价无效，即废标。

1.2最高限价：投标报价不得等于或者高于本项目的最高限价，否则作为废标处理。本项目最高限价：2670000.00元，大写：贰佰陆拾柒万元整。
2．评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则，能够满足招标文件实质性要求，服务期合理、质量保证措施可靠、方案可行，价格合理。
3．评标委员会组成及职责
3．1评标委员会

    评标委员会由招标人依法组建，评标委员会由招标人代表以及技术、经济等方面的专家组成。评标委员会推举产生评标委员会主任。

3．2评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，对投标文件进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评标委员会成员独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评标委员会成员对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。 
4．评标程序

4.1评标委员会首先对投标人的资质条件和投标文件的有效性进行符合性评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的投标文件以及投标报价高于招标人事先公布的最高限价的投标文件均定为废标，其商务标不再评审。

4.2 纸质标书的正本与副本内容一致，若不一致，以正本为准。

4.3对通过符合性评审的投标文件商务部分进行评审，首先评审商务标有无计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

4.3.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准。若评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的合价为准，并修改单价。
4.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作的继续进行。

5．废标条款

   5．1投标人有以下情形之一的，初步评审后其投标作废标处理

    （1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
    （2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
    （3）投标函中投标报价、服务期、相关标准、方案或其他实质性要求不能满足招标文件要求，或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的；
    （4）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
    （5）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（6）投标文件活页装订或未按招标文件要求封装或混装或插页或黏贴的；

    （7）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

6．投标文件的澄清和补正

    6．1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    6．2澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

    6．3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

第三章  合同文本及主要条款

本项目施工合同形式采用固定总价合同，其他内容参照《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》。

投标文件的组成

1.授权委托书（按招标文件格式要求一式陆份，投标文件内各一份，一份开标现场备查），或法定代表人身份证明书。

2.投标函

3.投标总报价表

4.投标报价说明

5、投标单位综合情况一览表

6、投标单位分部分项报价表（格式按18清单计价规范规定）

7、投标人营业执照、资质证书

8、项目班子组成

9、拟派本项目经理及项目班子人员资格、业绩表、资质证书复印件

10、拟投入本工程的主要设备表

11、主要施工方案
12、投标人认为有必要放入的
第四章   投标文件格式


                                （项目名称）

投 标 文 件

招标编号：
投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

   年   月   日

附件
授 权 委 托 书

本授权委托书声明：本人  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （项目名称） 的项目投标活动，以本公司的名义签署投标书、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

投  标  人：                                         （盖章）
法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托人：                                   （签字或盖章）
           授权委托日期：         年     月     日

附件
法定代表人身份证明书

单位名称：                                                  

单位性质：                                               

地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
附件
投 标 函

	
	
	
	（招标人名称）：
	
	
	
	
	
	
	

	1．我方已仔细研究了
	
	
	
	
	
	（项目名称）招标文件的全部内容，

	愿意以人民币（大写）
	
	
	（¥
	
	）的投标总报价（其中，增值税税

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	率为
	
	），工期：
	
	
	
	，按合同约定完成施工工作。


2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函（投标函附录）；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）报酬清单；

（6）资格审查资料；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

我方保证按照国家计委计价格[2002]1980号、安徽省物价局、省建设厅皖价服（2007）226号文件的规定向该项目招标代理机构缴纳招标代理服务费和专家评审费。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

	6．
	（其他补充说明）。


	投 标 人：
	
	
	（盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）


地
址：


网
址：


电
话：


传
真：


邮政编码：


年
月
日

附件                      

投标总报价表
项目名称：

	投标人
	

	工  期
	
	工程质量
	

	投标报价
	大写
	

	
	小写
	

	其他优惠条件：

投标人（签章）            法定代表人（签字或盖章）

年  月  日                  年  月  日

	备注
	


后附分部分项报价表等表格，格式统一按18清单计价规范规定。
附件

资格证明材料
包括法人授权委托书、企业法人营业执照副本、企业资质证书等内容。

附件

投标单位综合情况一览表

	企业名称
	
	经理姓名
	

	企业性质
	
	资质等级
	

	企业主管单位
	
	经营范围
	

	企业组建时间
	
	企业邮编
	

	主要联系人职务
	
	电话
	

	企业地址
	
	开户银行
	

	企业人员状况


	企业总人数               人

在册工程技术人员         人

其中：                   

高级职称                 人

中级职称                 人

初级职称                 人


	企业固定资产总额：   万元

其中：设备总数    台

计算机      台

测量仪器    台


注：本表不够时自制

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

年    月    日

附件

项目班子人员组成

	序号
	姓名
	学历
	职称
	专业资格
	担任职务/岗位
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

年    月     日

附件

拟派本项目经理资格、业绩表

	姓名
	
	近五年来的主要工作业绩及担任的
主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业学校
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	建造工程师
证书编号
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任总监的
工程项目
	


注：本表不够时自制

投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

年    月    日

附件

拟在本项目使用的主要设备一览表

	仪器或设备名称
	型号规格
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖公章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

年     月    日

投标人承诺

合同附件：反腐败&反利益冲突条款
一.反腐败与商业贿赂
乙方知晓并同意，充分遵守美国、中国及各营业所在地的一切适用法律、法规，是甲方及其关联方的书面、既定政策。乙方保证并陈述，其从未并且未来也不会采取任何行动，而违反、或致使甲方被牵连地违反适用于甲方或甲方的关联方的任何法律，包括《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》以及所有其他适用的中华人民共和国的关于反商业贿赂的法律、法规和司法解释、经修订的《1977 年美国海外反腐败法》（简称“FCPA”）、《英国贿赂法》、以及由《经合组织打击贿赂外国官员行为公约》签署国实施的立法、以及其他国家适用的反腐败法（合称“反腐败法律法规”）。
乙方确认已经收到、阅读并充分理解了《反腐败商业行为准则》、《业务合作伙伴合规准则》及甲方提供的公司政策、指引、通知（“甲方政策”）。乙方同意遵守并要求其员工遵守其中的全部规定。
乙方承诺、陈述、保证并同意，乙方及其员工或关联公司：
在向甲方提供服务的过程中，与本协议有关的一切活动均在法律允许的范围内进行。乙方应根据一切适用的反腐败法律法规以及本协议附件，包括《反腐败承诺书》、《业务合作伙伴合规准则》等，建立与乙方所开展业务行为相适应的合规管理制度，合规管理制度应包括但不限于反腐败及反贿赂条款、业务活动申请与审批、监控、费用报销、文件存档等内容。如乙方存在违法经营或违反合规管理的要求，甲方有权终止与乙方的合作。
 
乙方不会提供或给予任何个人或单位任何好处以获得不合法的利益。乙方知晓其承诺或给予甲方员工任何好处以取得业务或销售都是违反反腐败法律法规的，并且有可能触犯中国刑法。乙方保证不会违反甲方政策，承诺或给予甲方员工任何好处（如礼物、旅行付费、娱乐招待）。乙方保证不会直接或间接地通过甲方员工（而不是甲方）索取或取得任何与甲方提供的类似的业务或服务。
如果甲方发现乙方违反甲方政策给予甲方员工任何好处，或直接或间接地通过甲方员工（而不是甲方）索取或取得任何与甲方提供的类似的业务或服务，乙方同意立即终止此类行为，并及时赔偿甲方，以使得甲方免受任何损害。甲方保留起诉乙方及相关甲方员工、移交行政及刑事司法机关、终止与乙方的协议以及将乙方列入行业黑名单的权利。
 
如果乙方是政府机构或者是政府的媒介，或者乙方的任何负责人、股东、管理人员、董事或者代理是现任政府官员1或与其有密切关系的其他人，或者乙方或其任何负责人、股东、管理人员、董事、或者代理在本合同期间成为一个政府机构或者政府的媒介、政府官员或与其有密切关系的其他人，乙方应当立即通知甲方，使得甲方可以并在此保有权利以采取任何适当的预防措施和行动，保证其可以遵守适用的反腐败法律法规。
 
任何政府官员或与其有密切关系的其他人与乙方没有任何利益关系、或者直接或间接在乙方持有任何利益，也没有在本文件中所涉及的乙方与甲方的任何协议或者关系中，或者在由甲方对乙方所做的支付中，持有任何法律或者经济上的利益。如果任何政府官员或与其有密切关系的其他人持有此类利益，乙方应当立即通知甲方，使得甲方可以并在此保有权利以采取任何适当的预防措施和行动，保证其可以遵守适用的反腐败法。
 
由甲方提供的任何付费仅是为了乙方的利益，不会被转移或转让给任何其他第三方，并且乙方及其其任何负责人、股东、管理人员、董事、或者代理不应当在没有甲方书面同意的情况下代表甲方或在其履行本协议项下的义务时向任何第三方作出支付。
乙方应确保所有与甲方相关的业务人员，在执行业务活动前，已接受合规培训，对培训记录（包括但不限于培训材料、签到表、视频、录音等）已妥善存档，合规培训内容至少应包括乙方所建立之合规管理制度的全部内容；乙方同意在必要时，甲方检查相关合规培训记录。如乙方对于建立合规管理制度及/或举行合规培训存在困难或疑问，可向甲方提出提供帮助的请求，甲方应予以协助。
 
乙方同意就甲方合理的合规审计或问询提供合作。乙方应保留与所有已提供的服务中产生的已收取费用和授权费用及其它费用有关的准确帐目、原始凭证和记录。在本协议有效期内及协议因任何原因终止之日起的5年内，甲方均有权自行承担费用在正常工作时间对乙方的该等帐目、原始凭证及记录进行审计，审计目的可以是乙方对本协议合规条款的遵守情况、服务的履行情况、乙方提交的发票以及甲方已支付或应支付费用的合理性。
 
乙方同意甲方在需要时，由甲方或甲方聘请的第三方，对乙方进行尽职调查，并承诺在尽职调查中所提交资料完整、真实有效。乙方同意在履行本协议的过程中，如果乙方发现向甲方提供的尽职调查有关的信息（包括但不限于与乙方、乙方关联方或任何个人或其家属相关的信息）出现变更，乙方应将该等变更及时告知甲方。
如果甲方要求，乙方将每[两]年完成并向甲方提交令甲方满意的《第三方年度合规证明》。
乙方不得以违反任何反腐败法律法规的方式使用本协议下任何所得。
对于乙方员工由于违反本协议上述任何要求造成的一切后果，由乙方承担，包括但不限于对由此造成的甲方遭受的任何索赔、责任、罚款、处罚、损失或损害承担连带赔偿责任以使得甲方免受任何损害。
 
1“政府官员”是指（i）任何推选出的或指派的政府官员（例如，政府部门的立法者或成员）；（ii）任何员工或代表政府官员工作的个人、代理商或执行政府职能或归政府所有或受控于政府的企业（例如公立大学雇用的研究人员）；（iii）任何政党官员、公职候选人、职员或者为政党或公职候选人行事或代表他们的员工或个人；（iv）为国际公共组织行事或代表他们的任何员工或个人；（v）王室的任何成员或军队成员以及（vi）按照法律被归类为政府官员的任何个人。
二.利益冲突
定义：本条款中利益冲突是指，包括但不限于： 
乙方或乙方的股东、董事、管理人员、雇员中的任何人及其家属1，或者乙方的任一关联方，在甲方、其关联方以及甲方或其关联方的任一竞争者或供应商（以下统称“该等公司”）中存在直接或间接的经济利益，或向该等公司提供任何专业服务，或因管理、经营、或以任何其他方式与该等公司存在任何形式的合同关系以至于使乙方处于与甲方存在利益冲突关系的境地；
乙方或乙方的股东、董事、管理人员、雇员与甲方董事或甲方员工之间存在财务或其他关系（包括但不限于甲方的股东、董事、管理人员、雇员或其家属（1）投资设立乙方或其关联方，或在乙方或其关联方持有股份，或具有影响乙方运营的影响力，（2）与乙方的股东、董事、管理人员、雇员有家属关系，或（3）在成为甲方的股东、董事或雇员之前的五年内在乙方或其关联方的管理层任职），影响甲方董事或甲方员工履行其以甲方最大利益行事的义务；
乙方为甲方任何董事或雇员提供雇佣、支付或者其他利益转移；或
其他任何与乙方履行本协议下的义务及责任存在或可能存在冲突的关系。
乙方陈述、承诺、并保证： 
乙方或乙方的股东、董事、管理人员、雇员中的任何人及其家属不存在上述任何一种利益冲突的情形；
在任何情况下，乙方皆不得在未得到甲方事先书面同意的情况下从事任何上述行为或卷入任何一种上述关系。
披露义务：如果在本协议签订之前或之后，乙方得知已经或可能发生任何上述行为，或乙方得知任何一种上述关系的存在，乙方应立即向甲方充分披露并与甲方就该问题进行讨论。
如甲方发现或知晓存在或可能存在利益冲突的情况，甲方有权采取任何适当的预防措施和行动，包括但不限于终止合约及要求乙方赔偿由此造成的损失。
1 本条中的 “家属”包括但不限于父母，配偶、兄弟姐妹、祖父母、子女、孙子女、岳父母、同性或异性家庭伴侣。
三．该附件为合同不可分割的一部分。（承诺书每页必须有投标人签章）
主要施工方案
本项目主要施工方案应包括但不限于以下内容：

外墙水包水多彩真石漆工艺：1、两遍外墙弹性腻子；2、一遍外墙抗碱底漆；3、拉花涂料一层；4、两遍外墙多彩底涂；5、一到两遍多彩面漆；6、一遍外墙多彩罩面漆。

正本或副本








6


